附件一：

2010年全省建筑安全专项整治工作方案

根据住建部和省安委会关于继续深入开展“安全生产年”活动的部署，为做好全省建筑安全专项整治工作，特制定本工作方案。
　　一、工作目标
　　通过扎实开展建筑安全专项整治工作，有效防范和遏制建筑生产安全事故，促进全省建筑安全生产形势持续稳定好转。
　　二、范围和重点
　　（一）范围：
　　全省房屋建筑和市政基础设施建设工程。
　　（二）重点：
　　1、建筑安全生产相关法规、部门规章及标准规范的贯彻落实情况
　　重点是《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质[2009]254号）及《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）等相关文件和标准规范的贯彻落实情况。
　　2、危险性较大分部、分项工程的安全管理情况
　　重点是危险性较大分部、分项工程安全专项施工方案的编制实施及专家论证的贯彻落实情况。对深基坑、高支模、脚手架和建筑起重机械设备开展专项整治。
　　（1）深基坑工程：是否遵循先设计后施工的原则进行开挖，是否按照有关安全技术标准规范的规定进行基坑支护、临边防护、变形监测等情况。
　　（2）高支模工程：安全技术交底是否有针对性、模板支撑系统搭设、验收及使用等情况；混凝土浇筑作业顺序是否合理，有关单位的监督管理是否到位等情况。
　　（3）脚手架工程：作业人员持证上岗情况；安全技术交底是否有针对性，脚手架工程的验收及使用等情况。
　　（4）建筑起重机械：建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等各环节是否符合有关规定及技术标准的要求等情况。
　　三、时段安排
　　第一时段（7月底之前）：活动部署阶段。各市住房城乡建设主管部门要根据本地区建筑安全生产的特点，研究制定具体实施方案，并做好部署、落实工作。
　　第二时段（8月底之前）：企业自查阶段。建筑施工企业和在建工程项目要结合专项整治的重点内容，开展自查整改工作。各市住房城乡建设主管部门要对建筑施工企业自查工作加强督促、指导。
　　第三时段（9月底之前）：地方检查阶段。各市住房城乡建设主管部门要在企业、项目自查的基础上，组织开展本地区的建筑安全专项整治监督检查。
　　第四时段（10月底之前）：监督检查阶段。结合各市建筑安全专项整治工作的开展情况，我厅将于10月份组织开展全省建筑安全专项整治监督检查和做好迎接住建部相关检查工作。