锡建管办〔2010〕17号

关于进一步加强我市建设工程安全生产管理工作的若干意见

各市（县）、区建设局和有关单位：

今年以来，全市各地积极推进“落实施工企业安全生产主体责任深化年”活动，切实开展以企业为核心的“1+3”安全监控工作体系，各级安全责任意识明显加强，全市施工现场安全生产形势保持稳定。但进入夏季高温季节以来，施工现场生产安全事故发生情况有所抬头，安全生产形势不容乐观。为确保全市建筑业安全生产形势进一步好转，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》以及省、市安全生产相关文件规定和工作要求，经研究，现就进一步加强我市建设工程安全生产管理工作提出如下意见。

一、强化意识，全面落实参建各方安全生产主体责任

1、进一步强化建设单位安全生产主体责任的落实。工程建设项目必须依法委托具备相应资质和安全生产许可证的施工企业进行施工。实施总承包的建设工程，建设单位不得支解工程单独发包，不得压缩合同约定工期；建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用；建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料并达到工程开工的相关条件。

2、进一步强化监理及其他单位安全生产主体责任的落实。勘察、设计、工程监理及其他有关单位必须严格按照《建设工程安全生产管理条例》规定的安全生产主体责任，承担各自法律责任。设计单位要做好涉及施工安全重点部位、特殊结构和使用新材料、新工艺的安全技术交底；监理单位要严格监理方案及监理细则的编制实施，严格专项方案的审查和安全监督，发现存在安全事故隐患的应当要求施工单位立即整改，停止施工，直至报告建设单位和建设行政主管部门。

3、进一步强化施工单位安全生产主体责任的落实。一是要进一步抓好施工企业安全生产管理体制和机制建设。要按照住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）要求，严格施工企业、分支机构、工程项目部安全管理机构的设置和专职安全管理人员配置管理，严格各级安全管理人员（A、B、C“三类人员”）的队伍管理，实行工程项目专职安全生产管理人员公司或分支机构委派制度，杜绝企业安全生产组织管理机构不健全、管理网络不到位现象。同时，施工企业、分支机构、工程项目部必须建立健全安全生产管理制度、考核机制，做到定期检查，奖罚分明，措施有效。二是要进一步抓好施工企业各级安全生产主体责任的落实。企业法人是企业安全生产的主体责任人，对企业安全生产负总责；施工现场项目负责人是工程项目安全生产的第一责任人，对项目安全生产负总责；施工现场专职安全员对职责范围内的安全生产具体负责。安全管理责任人必须分工明确，责任落实；投标文件（或报送监理备案文件）中承诺的安全管理责任人（特别是B、C类人员）无相应手续不得随意变更或顶替。严禁项目负责人、专职安全管理人员随便脱岗、挂名上岗。三是要进一步抓好施工现场作业人员持证上岗及培训教育。电工、焊工、架子工、机械操作工等特种作业人员，必须持有住建部统一印制的《特种作业人员操作证》方能上岗作业；木工、瓦工、油漆工、钢筋工、管道工等各建筑专业工种，必须持有《建筑工人岗位技能证》方能上岗作业；其他作业人员在进入建筑施工现场前必须由企业负责进行“三级安全教育”和基本安全、技能培训。各施工现场要充分利用民工业余学校做好培训教育，努力提高作业人员安全生产意识。同时，各工种在上岗作业前，项目部对班组、班组对个人必须做好岗前安全技术教育和交底，并有据可查。

二、创新思路，切实加强施工现场安全生产监管

1、设立监理网上监管备案平台。监理人员发现安全事故隐患的应当要求施工单位立即整改，情况严重的应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员可以电话、短信或书面等形式向当地建设安监部门、安全监管责任人员及时报告。同时，为使监理人员充分履行其安全生产的监管职责，设立监理网上监管备案平台,施工现场监理人员可随时登录无锡建管安监网报告施工单位拒不接受整改仍进行违章作业的信息，安监机构接到报告后应立即派出监管人员到施工现场进行核查，并对违法违规行为进行查处。

2、严格新开工程安监手续管理。严格市场准入，坚决杜绝无安全生产许可证企业进入施工现场；严格新开工程项目“六不准开工”制度，即审批手续不全不开工、围档不合要求不开工、地面硬化不达标不开工、冲洗排放设备不到位不开工、保洁人员不到位不开工、不签订《市容环境卫生责任书》不开工。对不符合上述要求的，各级建设行政主管部门应责令其立即停工整改，情节严重的应依法予以查处。

3、增设施工现场视频监控平台。新开1万平方米以上的建筑工程以及影响重大安全、环境保护等其他要求的建设工地大门出入口、主体建筑重要施工部位处，必须安装视频监控设施，并保证系统的正常运行以及与监管部门的对接。

三、规范程序，严格落实施工现场生产安全事故上报制度

1、生产安全事故报告程序。市、市（县）、区建设行政主管部门与各级建设工程安监机构间应建立严格的信息沟通机制。

市建设工程安全监督站扎口负责全市建设工程生产安全事故的统计汇总。各市（县）、区建设局负责辖区内安全事故的汇总上报工作。其中，崇安、南长、北塘区建设局负责辖区内拆除工程安全事故及所管辖小型项目的事故汇总上报工作。

2、生产安全事故报告要求。施工现场发生生产安全事故实施信息和书面报告制度。即施工现场发生生产安全事故后，施工单位必须在1小时内将事故主要信息快速报告到当地建设工程安监机构或当地安全生产监管部门，2小时内报告到市建设工程安全监督站（也可由当地建设工程安监机构上报）。情况紧急的可直接报到市建设工程安全监督站或市建设局、市安全生产监督管理局。24小时内《工程建设重大质量安全事故快报》由施工单位盖章后按程序报送到市建设工程安全监督站。所在市（县）、区建设安监部门同时报送《安全事故原因认定联系单》。

3、安监人员必须第一时间到达事故现场。各级建设工程安监机构接报事故信息后，相关人员必须第一时间到达现场，了解掌握第一手资料，指导当地事故处理，并将所掌握的信息及时报告市建设局。为积累资料，及时向上级汇报事故情况，安监机构相关人员应将所掌握的照片或录像资料及时传送到市建设局相关部门，以便领导决策和统一报送上级主管部门。

4、生产安全事故报告及事故发生单位的确认。《工程建设重大质量安全事故快报》由建筑工程总承包单位负责上报；总承包单位将部分工程依法发包给专业承包或者劳务承包单位，办理建管备案手续的在施工过程中发生生产安全事故时，事故发生单位是专业承包或者劳务承包单位，总承包单位承担安全生产连带责任；违法分包的，事故发生单位是总承包单位；承接工程由建设单位直接发包并办理安监手续的，由工程承包单位负责事故上报，没有办理安监手续的，由建设单位负责事故上报。

5、生产安全事故的现场保护。施工现场发生事故后，安监机构应立即责令工地停工或局部停工。除抢险救灾的特殊情况外，任何人不得擅自破坏事故现场，只有待事故调查组取证完毕后，经事故调查组同意方可进行事故现场清理工作。施工单位提出复工申请后，安监机构应对施工现场的安全生产条件进行考核，符合要求的方可复工。

四、依法行政，严格“现场”与“市场”联动执法

为落实以上管理要求，市建设局将每季度组织一次以落实企业安全生产主体责任和安全生产条件为主要内容的动态性考核检查，重点对发生过生产安全事故，施工现场安全管理混乱，被省、市通报批评的企业进行抽查。检查结果将与市场准入挂钩，对不履行安全生产管理职责的项目负责人实施项目经理违章扣分和不良行为记录，对施工现场安全员实施重新培训等处理。对企业安全生产条件不符合有关规定、发生生产安全事故的企业实施企业负责人约谈告诫、暂扣企业信用手册和暂停在锡承接新的工程项目资格等处理。

以上意见，自发文之日起施行。

无锡市建设局

二○一○年八月九日

主题词：建设工程　　　安全生产　　管理工作   意见

抄报：省住建厅、市安委会

抄送：市安监站

打印：李世杰                                  校对：华崇乐

无锡市建设局办公室                        二○一○年八月九日印发

共印：30份